Colegio Técnico Profesional de Platanares.

CORVEC La Amistad

ExpoTÉCNICA 2026.

Dirección regional de Pérez Zeledón, Circuito Escolar 07.

Bitácora del proyecto GymHub

Especialidad: Tecnologías de la Información Aplicadas a la Informática

Nombre de los estudiantes:

Derian Acuña Rojas e Ignacio Masis Cascante

Docente tutor: Ing. Andrés Mena Abarca

Año: 2026

Colegio Técnico Profesional de Platanares.

Dirección Regional Pérez Zeledón

BITÁCORA DEL PROYECTO GYMHUB — EXPOTÉCNICA 2026

Bitácora N.°: 01.    Fecha: 13 de marzo de 2026.

Nombre completo de los estudiantes: Derian Acuña Rojas e Ignacio Masis Cascante.

Hora de inicio: 12:00 m. d.    Hora de finalización: 4:30 p. m.

Materiales utilizados: Computadoras, conexión a Internet, Visual Studio Code, GitHub, React, Django y documento de requisitos.

Lugar: Laboratorio de informática del CTP de Platanares.

1. Actividad(es) realizada(s): 1. Definición del alcance funcional de GymHub. 1.1 Identificación de los roles de miembro, entrenador y personal administrativo. 1.2 Organización de las pantallas principales y de los módulos de autenticación, miembros, planes, asistencia, pagos y progreso. 2. Construcción de la estructura inicial del frontend con React y TypeScript.

2. Producto de la actividad realizada (datos, información, resultados, entre otros): Documento inicial de requisitos, arquitectura modular del frontend y primera versión navegable de las pantallas y rutas por rol.

3. Análisis de los productos recopilados: La sesión permitió convertir la idea de 2025 en un producto organizado para 2026. Se concluyó que la aplicación debía separar claramente las funciones de cada rol y conectarse con un backend centralizado.

4. Acciones requeridas: Las acciones de seguimiento se detallan en la tabla siguiente.

| Acción | Responsable | Fecha de entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrar las pantallas con la API de Django. | Derian e Ignacio | 20/03/2026 | Completado |
| Configurar el ambiente reproducible del proyecto. | Derian e Ignacio | 20/03/2026 | Completado |
| Documentar módulos y contratos principales. | Derian e Ignacio | 20/03/2026 | Completado |

Observaciones: Evidencia: PRD del frontend, estructura inicial de React y documentación técnica registrada en el repositorio.

Firma de los estudiantes: ______________________ y ___________________

Firma del tutor: ____________________________________________________

Colegio Técnico Profesional de Platanares.

Dirección Regional Pérez Zeledón

BITÁCORA DEL PROYECTO GYMHUB — EXPOTÉCNICA 2026

Bitácora N.°: 02.    Fecha: 20 de marzo de 2026.

Nombre completo de los estudiantes: Derian Acuña Rojas e Ignacio Masis Cascante.

Hora de inicio: 12:00 m. d.    Hora de finalización: 4:30 p. m.

Materiales utilizados: Computadoras, GitHub, Docker Compose, Django, PostgreSQL, React, terminal y documentación técnica.

Lugar: Laboratorio de informática del CTP de Platanares.

1. Actividad(es) realizada(s): 1. Integración del frontend y el backend. 1.1 Revisión de autenticación mediante cookies HTTP-only y permisos por rol. 1.2 Creación y aplicación de migraciones iniciales. 2. Preparación de servicios locales con Docker Compose y variables de entorno. 3. Revisión de los módulos de alertas, facturación, asistencia, planes y progreso.

2. Producto de la actividad realizada (datos, información, resultados, entre otros): Ambiente local integrado, migraciones organizadas, servicios principales conectados y documentación de operación actualizada.

3. Análisis de los productos recopilados: La separación entre interfaz, API y base de datos facilitó detectar dependencias y errores de configuración. Se determinó que el entorno debía poder levantarse de forma repetible antes de ampliar funciones.

4. Acciones requeridas: Las acciones de seguimiento se detallan en la tabla siguiente.

| Acción | Responsable | Fecha de entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejecutar pruebas de los recorridos principales. | Derian e Ignacio | 27/03/2026 | Completado |
| Registrar fallos y deuda técnica prioritaria. | Derian e Ignacio | 27/03/2026 | Completado |
| Definir criterios del MVP demostrable. | Derian e Ignacio | 27/03/2026 | Completado |

Observaciones: Se trabajó sobre la integración real del repositorio y no únicamente sobre maquetas de interfaz.

Firma de los estudiantes: ______________________ y ___________________

Firma del tutor: ____________________________________________________

Colegio Técnico Profesional de Platanares.

Dirección Regional Pérez Zeledón

BITÁCORA DEL PROYECTO GYMHUB — EXPOTÉCNICA 2026

Bitácora N.°: 03.    Fecha: 27 de marzo de 2026.

Nombre completo de los estudiantes: Derian Acuña Rojas e Ignacio Masis Cascante.

Hora de inicio: 12:00 m. d.    Hora de finalización: 4:30 p. m.

Materiales utilizados: Computadoras, Pytest, Vitest, Playwright, navegador, Docker y lista de control del MVP.

Lugar: Laboratorio de informática del CTP de Platanares.

1. Actividad(es) realizada(s): 1. Revisión del flujo principal del producto mínimo viable. 1.1 Pruebas de inicio de sesión y navegación por rol. 1.2 Comprobación de miembros, planes, asistencia, facturación y progreso. 2. Clasificación de errores por prioridad. 3. Preparación de una guía de control de calidad para futuras versiones.

2. Producto de la actividad realizada (datos, información, resultados, entre otros): Matriz inicial de pruebas, definición de recorridos críticos y lista priorizada de correcciones del MVP.

3. Análisis de los productos recopilados: Las pruebas mostraron que no bastaba con tener pantallas aisladas; el valor dependía de completar recorridos de principio a fin. Se priorizaron autenticación, permisos y consistencia de datos.

4. Acciones requeridas: Las acciones de seguimiento se detallan en la tabla siguiente.

| Acción | Responsable | Fecha de entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Corregir fallos de los flujos críticos. | Derian e Ignacio | 03/04/2026 | Completado |
| Agregar pruebas automatizadas faltantes. | Derian e Ignacio | 03/04/2026 | Completado |
| Preparar configuración de producción local. | Derian e Ignacio | 03/04/2026 | Completado |

Observaciones: Sesión de revisión y pruebas; los resultados quedaron reflejados en la documentación de QA y en los cambios posteriores.

Firma de los estudiantes: ______________________ y ___________________

Firma del tutor: ____________________________________________________

Colegio Técnico Profesional de Platanares.

Dirección Regional Pérez Zeledón

BITÁCORA DEL PROYECTO GYMHUB — EXPOTÉCNICA 2026

Bitácora N.°: 04.    Fecha: 3 de abril de 2026.

Nombre completo de los estudiantes: Derian Acuña Rojas e Ignacio Masis Cascante.

Hora de inicio: 12:00 m. d.    Hora de finalización: 4:30 p. m.

Materiales utilizados: Computadoras, Docker, Nginx, Gunicorn, Pytest, Vitest, Playwright, GitHub y documentación operativa.

Lugar: Laboratorio de informática del CTP de Platanares.

1. Actividad(es) realizada(s): 1. Estabilización del MVP. 1.1 Incorporación de pruebas backend, frontend y E2E. 1.2 Ajustes en permisos, membresías, planes, asistencia y facturación. 2. Configuración del entorno de producción local. 3. Elaboración de listas de despliegue, operación y liberación.

2. Producto de la actividad realizada (datos, información, resultados, entre otros): Versión más estable del MVP, conjunto ampliado de pruebas y configuración reproducible para desarrollo y producción local.

3. Análisis de los productos recopilados: La automatización permitió detectar regresiones antes de una demostración. También evidenció la necesidad de documentar variables de entorno, migraciones y procedimientos de recuperación.

4. Acciones requeridas: Las acciones de seguimiento se detallan en la tabla siguiente.

| Acción | Responsable | Fecha de entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizar una auditoría funcional completa. | Derian e Ignacio | 10/04/2026 | Completado |
| Revisar seguridad y secretos del entorno. | Derian e Ignacio | 10/04/2026 | Completado |
| Priorizar mejoras visibles del producto. | Derian e Ignacio | 10/04/2026 | Completado |

Observaciones: Evidencia: configuración de producción, pruebas automatizadas y documentos QA_MVP y RELEASE_CHECKLIST.

Firma de los estudiantes: ______________________ y ___________________

Firma del tutor: ____________________________________________________

Colegio Técnico Profesional de Platanares.

Dirección Regional Pérez Zeledón

BITÁCORA DEL PROYECTO GYMHUB — EXPOTÉCNICA 2026

Bitácora N.°: 05.    Fecha: 10 de abril de 2026.

Nombre completo de los estudiantes: Derian Acuña Rojas e Ignacio Masis Cascante.

Hora de inicio: 12:00 m. d.    Hora de finalización: 4:30 p. m.

Materiales utilizados: Computadoras, navegador, documentación de auditoría, repositorio, listas de pruebas y prototipo local.

Lugar: Laboratorio de informática del CTP de Platanares.

1. Actividad(es) realizada(s): 1. Auditoría funcional y de producto. 1.1 Revisión de coherencia entre módulos y roles. 1.2 Identificación de pantallas incompletas, mensajes poco claros y riesgos técnicos. 2. Priorización de deuda técnica. 3. Selección de mejoras necesarias para una demostración estable.

2. Producto de la actividad realizada (datos, información, resultados, entre otros): Informe de auditoría funcional, lista de deuda técnica y prioridades de corrección para el siguiente ciclo.

3. Análisis de los productos recopilados: Se comprobó que varias funciones existían técnicamente, pero requerían una experiencia más clara y estados de carga, vacío y error. Se decidió concentrar el esfuerzo en el flujo principal.

4. Acciones requeridas: Las acciones de seguimiento se detallan en la tabla siguiente.

| Acción | Responsable | Fecha de entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Actualizar el documento de arquitectura. | Derian e Ignacio | 17/04/2026 | Completado |
| Definir criterios de preparación de versión. | Derian e Ignacio | 17/04/2026 | Completado |
| Revisar opciones de despliegue en nube. | Derian e Ignacio | 17/04/2026 | Completado |

Observaciones: La sesión no se trató como desarrollo de una función nueva, sino como control de calidad y planificación técnica.

Firma de los estudiantes: ______________________ y ___________________

Firma del tutor: ____________________________________________________

Colegio Técnico Profesional de Platanares.

Dirección Regional Pérez Zeledón

BITÁCORA DEL PROYECTO GYMHUB — EXPOTÉCNICA 2026

Bitácora N.°: 06.    Fecha: 17 de abril de 2026.

Nombre completo de los estudiantes: Derian Acuña Rojas e Ignacio Masis Cascante.

Hora de inicio: 12:00 m. d.    Hora de finalización: 4:30 p. m.

Materiales utilizados: Computadoras, diagrama de arquitectura, documentación de Django, React, Docker, Supabase y Vercel.

Lugar: Laboratorio de informática del CTP de Platanares.

1. Actividad(es) realizada(s): 1. Revisión de la arquitectura completa. 1.1 Análisis de frontend, API, base de datos y tareas programadas. 1.2 Revisión de seguridad, variables de entorno y respaldos. 2. Preparación de la lista de liberación. 3. Definición de condiciones mínimas para publicar una demostración.

2. Producto de la actividad realizada (datos, información, resultados, entre otros): Arquitectura documentada, lista de verificación de versión y plan inicial de despliegue.

3. Análisis de los productos recopilados: Se determinó que una demo pública necesitaba configuraciones distintas al ambiente local. También se identificaron como riesgos la persistencia de archivos, los procesos programados y el manejo de secretos.

4. Acciones requeridas: Las acciones de seguimiento se detallan en la tabla siguiente.

| Acción | Responsable | Fecha de entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Desplegar frontend y backend de demostración. | Derian e Ignacio | 24/04/2026 | Completado |
| Configurar la base de datos en Supabase. | Derian e Ignacio | 24/04/2026 | Completado |
| Comprobar el estado del backend desde la interfaz. | Derian e Ignacio | 24/04/2026 | Completado |

Observaciones: Evidencia: ARQUITECTURA.md, RELEASE_CHECKLIST.md y documentación de operación.

Firma de los estudiantes: ______________________ y ___________________

Firma del tutor: ____________________________________________________

Colegio Técnico Profesional de Platanares.

Dirección Regional Pérez Zeledón

BITÁCORA DEL PROYECTO GYMHUB — EXPOTÉCNICA 2026

Bitácora N.°: 07.    Fecha: 24 de abril de 2026.

Nombre completo de los estudiantes: Derian Acuña Rojas e Ignacio Masis Cascante.

Hora de inicio: 12:00 m. d.    Hora de finalización: 4:30 p. m.

Materiales utilizados: Computadoras, GitHub, Vercel, Supabase, navegador, Django, React y pruebas automatizadas.

Lugar: Laboratorio de informática del CTP de Platanares.

1. Actividad(es) realizada(s): 1. Preparación del despliegue público de demostración. 1.1 Ajustes de variables, CORS, cookies y conexión con Supabase. 1.2 Mejoras en autenticación y registro. 2. Implementación de un indicador del estado del backend. 3. Pruebas de módulos y corrección de errores de integración.

2. Producto de la actividad realizada (datos, información, resultados, entre otros): Frontend y backend preparados para Vercel, conexión de datos configurada y aviso de disponibilidad del servicio incorporado.

3. Análisis de los productos recopilados: El despliegue permitió comprobar diferencias entre el ambiente local y la nube. Se observó la necesidad de comunicar al usuario cuando el backend está iniciando o no responde.

4. Acciones requeridas: Las acciones de seguimiento se detallan en la tabla siguiente.

| Acción | Responsable | Fecha de entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Mejorar el módulo de progreso. | Derian e Ignacio | 01/05/2026 | Completado |
| Ajustar el entrenamiento del día. | Derian e Ignacio | 01/05/2026 | Completado |
| Actualizar pruebas de planes y métricas. | Derian e Ignacio | 01/05/2026 | Completado |

Observaciones: Se utilizaron únicamente datos ficticios en las cuentas de demostración.

Firma de los estudiantes: ______________________ y ___________________

Firma del tutor: ____________________________________________________

Colegio Técnico Profesional de Platanares.

Dirección Regional Pérez Zeledón

BITÁCORA DEL PROYECTO GYMHUB — EXPOTÉCNICA 2026

Bitácora N.°: 08.    Fecha: 1 de mayo de 2026.

Nombre completo de los estudiantes: Derian Acuña Rojas e Ignacio Masis Cascante.

Hora de inicio: 12:00 m. d.    Hora de finalización: 4:30 p. m.

Materiales utilizados: Computadoras, React, Django, Pytest, Vitest, navegador y datos ficticios de entrenamiento.

Lugar: Laboratorio de informática del CTP de Platanares.

1. Actividad(es) realizada(s): 1. Desarrollo del módulo de entrenamiento del día. 1.1 Ajuste de ejercicios, duración, series y repeticiones. 1.2 Registro de sesiones y avance del miembro. 2. Mejora de métricas de progreso. 3. Actualización de pruebas del flujo de planes.

2. Producto de la actividad realizada (datos, información, resultados, entre otros): Pantalla de rutina diaria mejorada, registro funcional de ejercicios y métricas de progreso verificadas.

3. Análisis de los productos recopilados: La rutina debía presentar información suficiente sin saturar al miembro. Las pruebas ayudaron a mantener coherencia entre el plan asignado, el día activo y la sesión registrada.

4. Acciones requeridas: Las acciones de seguimiento se detallan en la tabla siguiente.

| Acción | Responsable | Fecha de entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisar usabilidad del flujo completo. | Derian e Ignacio | 08/05/2026 | Completado |
| Corregir estados vacíos y mensajes. | Derian e Ignacio | 08/05/2026 | Completado |
| Comprobar datos de progreso acumulado. | Derian e Ignacio | 08/05/2026 | Completado |

Observaciones: Evidencia: cambios en TodayWorkoutPage, PlanDetailPage, modelos de planes y pruebas relacionadas.

Firma de los estudiantes: ______________________ y ___________________

Firma del tutor: ____________________________________________________

Colegio Técnico Profesional de Platanares.

Dirección Regional Pérez Zeledón

BITÁCORA DEL PROYECTO GYMHUB — EXPOTÉCNICA 2026

Bitácora N.°: 09.    Fecha: 8 de mayo de 2026.

Nombre completo de los estudiantes: Derian Acuña Rojas e Ignacio Masis Cascante.

Hora de inicio: 12:00 m. d.    Hora de finalización: 4:30 p. m.

Materiales utilizados: Computadoras, prototipo web, navegador, React, API Django y conjunto de pruebas.

Lugar: Laboratorio de informática del CTP de Platanares.

1. Actividad(es) realizada(s): 1. Revisión del recorrido de planes y sesiones. 1.1 Comprobación de la asignación de planes. 1.2 Revisión del entrenamiento del día y del registro de progreso. 2. Corrección de mensajes, estados vacíos y navegación. 3. Pruebas con datos de demostración.

2. Producto de la actividad realizada (datos, información, resultados, entre otros): Flujo de entrenamiento más comprensible y lista de ajustes de interfaz para planes y progreso.

3. Análisis de los productos recopilados: Se identificó que el usuario debía reconocer con rapidez qué rutina tenía asignada y qué actividad correspondía al día. Se priorizó claridad antes de añadir funciones secundarias.

4. Acciones requeridas: Las acciones de seguimiento se detallan en la tabla siguiente.

| Acción | Responsable | Fecha de entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Mejorar la presentación de ejercicios. | Derian e Ignacio | 15/05/2026 | Completado |
| Actualizar pruebas de las páginas de planes. | Derian e Ignacio | 15/05/2026 | Completado |
| Revisar adaptación a pantallas pequeñas. | Derian e Ignacio | 15/05/2026 | Completado |

Observaciones: Sesión de revisión funcional; sus conclusiones se aplicaron en los ajustes posteriores del frontend.

Firma de los estudiantes: ______________________ y ___________________

Firma del tutor: ____________________________________________________

Colegio Técnico Profesional de Platanares.

Dirección Regional Pérez Zeledón

BITÁCORA DEL PROYECTO GYMHUB — EXPOTÉCNICA 2026

Bitácora N.°: 10.    Fecha: 15 de mayo de 2026.

Nombre completo de los estudiantes: Derian Acuña Rojas e Ignacio Masis Cascante.

Hora de inicio: 12:00 m. d.    Hora de finalización: 4:30 p. m.

Materiales utilizados: Computadoras, React, TypeScript, navegador responsive, Vitest y datos de rutinas.

Lugar: Laboratorio de informática del CTP de Platanares.

1. Actividad(es) realizada(s): 1. Mejora de las pantallas de planes y rutinas. 1.1 Organización visual de días y ejercicios. 1.2 Revisión de acciones disponibles para miembro y entrenador. 2. Pruebas de componentes y comportamiento responsive. 3. Corrección de inconsistencias encontradas.

2. Producto de la actividad realizada (datos, información, resultados, entre otros): Interfaz de rutinas refinada, componentes más consistentes y pruebas actualizadas.

3. Análisis de los productos recopilados: La claridad visual resultó esencial para que una rutina extensa pudiera consultarse desde celular. Se mantuvo la separación de permisos para evitar acciones indebidas por rol.

4. Acciones requeridas: Las acciones de seguimiento se detallan en la tabla siguiente.

| Acción | Responsable | Fecha de entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Mejorar los indicadores del panel del miembro. | Derian e Ignacio | 22/05/2026 | Completado |
| Validar acceso rápido a rutina y progreso. | Derian e Ignacio | 22/05/2026 | Completado |
| Mantener cobertura de pruebas. | Derian e Ignacio | 22/05/2026 | Completado |

Observaciones: La sesión se enfocó en experiencia de uso y control de regresiones del frontend.

Firma de los estudiantes: ______________________ y ___________________

Firma del tutor: ____________________________________________________

Colegio Técnico Profesional de Platanares.

Dirección Regional Pérez Zeledón

BITÁCORA DEL PROYECTO GYMHUB — EXPOTÉCNICA 2026

Bitácora N.°: 11.    Fecha: 22 de mayo de 2026.

Nombre completo de los estudiantes: Derian Acuña Rojas e Ignacio Masis Cascante.

Hora de inicio: 12:00 m. d.    Hora de finalización: 4:30 p. m.

Materiales utilizados: Computadoras, React, Vitest, navegador y datos ficticios del panel de miembro.

Lugar: Laboratorio de informática del CTP de Platanares.

1. Actividad(es) realizada(s): 1. Mejora del panel principal del miembro. 1.1 Revisión de indicadores de membresía, entrenamiento y progreso. 1.2 Ajuste de accesos rápidos y mensajes. 2. Actualización de pruebas del dashboard. 3. Comprobación de la vista con diferentes estados de datos.

2. Producto de la actividad realizada (datos, información, resultados, entre otros): Panel del miembro actualizado y pruebas para sus indicadores principales.

3. Análisis de los productos recopilados: Se concluyó que el panel debía resumir las tareas inmediatas y no repetir toda la información de los módulos. La información más útil fue membresía, rutina del día y progreso reciente.

4. Acciones requeridas: Las acciones de seguimiento se detallan en la tabla siguiente.

| Acción | Responsable | Fecha de entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisar el panel del entrenador. | Derian e Ignacio | 29/05/2026 | Completado |
| Ajustar navegación hacia miembros y planes. | Derian e Ignacio | 29/05/2026 | Completado |
| Probar vistas con datos incompletos. | Derian e Ignacio | 29/05/2026 | Completado |

Observaciones: Evidencia: cambios y pruebas de MemberDashboard.

Firma de los estudiantes: ______________________ y ___________________

Firma del tutor: ____________________________________________________

Colegio Técnico Profesional de Platanares.

Dirección Regional Pérez Zeledón

BITÁCORA DEL PROYECTO GYMHUB — EXPOTÉCNICA 2026

Bitácora N.°: 12.    Fecha: 29 de mayo de 2026.

Nombre completo de los estudiantes: Derian Acuña Rojas e Ignacio Masis Cascante.

Hora de inicio: 12:00 m. d.    Hora de finalización: 4:30 p. m.

Materiales utilizados: Computadoras, panel del entrenador, datos de demostración, React, Django y pruebas automatizadas.

Lugar: Laboratorio de informática del CTP de Platanares.

1. Actividad(es) realizada(s): 1. Revisión del panel del entrenador. 1.1 Evaluación de indicadores administrativos y deportivos. 1.2 Comprobación de accesos a miembros, planes y seguimiento. 2. Revisión de las páginas de rutinas. 3. Registro de mejoras pendientes para navegación y datos.

2. Producto de la actividad realizada (datos, información, resultados, entre otros): Panel del entrenador revisado y lista de mejoras para la administración de miembros y planes.

3. Análisis de los productos recopilados: El entrenador necesita una visión general distinta a la del miembro. Se priorizaron accesos a personas, planes, asistencia y cobros, manteniendo el detalle en módulos separados.

4. Acciones requeridas: Las acciones de seguimiento se detallan en la tabla siguiente.

| Acción | Responsable | Fecha de entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Mejorar información del entorno de ejecución. | Derian e Ignacio | 05/06/2026 | Completado |
| Revisar autenticación y navegación general. | Derian e Ignacio | 05/06/2026 | Completado |
| Preparar nuevas pruebas de interfaz. | Derian e Ignacio | 05/06/2026 | Completado |

Observaciones: Sesión respaldada por los cambios del dashboard y las páginas de planes realizados durante la semana.

Firma de los estudiantes: ______________________ y ___________________

Firma del tutor: ____________________________________________________

Colegio Técnico Profesional de Platanares.

Dirección Regional Pérez Zeledón

BITÁCORA DEL PROYECTO GYMHUB — EXPOTÉCNICA 2026

Bitácora N.°: 13.    Fecha: 5 de junio de 2026.

Nombre completo de los estudiantes: Derian Acuña Rojas e Ignacio Masis Cascante.

Hora de inicio: 12:00 m. d.    Hora de finalización: 4:30 p. m.

Materiales utilizados: Computadoras, React, navegador, entorno local y publicado, pruebas y herramientas de diagnóstico.

Lugar: Laboratorio de informática del CTP de Platanares.

1. Actividad(es) realizada(s): 1. Revisión de autenticación y navegación. 1.1 Comprobación del comportamiento cuando el backend está disponible o en inicio. 1.2 Incorporación de información del entorno de ejecución. 2. Ajuste de avisos y estados del sistema. 3. Pruebas del diseño general.

2. Producto de la actividad realizada (datos, información, resultados, entre otros): Indicadores de estado de ejecución y mejoras en la comunicación entre la interfaz y el usuario.

3. Análisis de los productos recopilados: La demostración en nube podía presentar esperas distintas al ambiente local. Se decidió mostrar estados comprensibles para evitar que una demora fuera interpretada como un fallo permanente.

4. Acciones requeridas: Las acciones de seguimiento se detallan en la tabla siguiente.

| Acción | Responsable | Fecha de entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisar navegación y menú por rol. | Derian e Ignacio | 12/06/2026 | Completado |
| Perfeccionar detalle de días de entrenamiento. | Derian e Ignacio | 12/06/2026 | Completado |
| Actualizar documentación de despliegue. | Derian e Ignacio | 12/06/2026 | Completado |

Observaciones: Evidencia: componentes RuntimeStatusBadge y BackendStatusBanner.

Firma de los estudiantes: ______________________ y ___________________

Firma del tutor: ____________________________________________________

Colegio Técnico Profesional de Platanares.

Dirección Regional Pérez Zeledón

BITÁCORA DEL PROYECTO GYMHUB — EXPOTÉCNICA 2026

Bitácora N.°: 14.    Fecha: 12 de junio de 2026.

Nombre completo de los estudiantes: Derian Acuña Rojas e Ignacio Masis Cascante.

Hora de inicio: 12:00 m. d.    Hora de finalización: 4:30 p. m.

Materiales utilizados: Computadoras, Vercel, Supabase, React, Django, GitHub, navegador y documentación de despliegue.

Lugar: Laboratorio de informática del CTP de Platanares.

1. Actividad(es) realizada(s): 1. Revisión de la configuración de Supabase y Vercel. 1.1 Comprobación de variables y comunicación frontend-backend. 2. Mejora de la navegación y del menú por rol. 3. Desarrollo del detalle de días de entrenamiento. 4. Actualización de pruebas de planes.

2. Producto de la actividad realizada (datos, información, resultados, entre otros): Documentación de despliegue actualizada, navegación refinada y vista detallada de entrenamiento incorporada.

3. Análisis de los productos recopilados: Se confirmó que la configuración de nube debe documentarse sin exponer secretos. La navegación por rol y el detalle de cada día mejoraron la continuidad del recorrido de entrenamiento.

4. Acciones requeridas: Las acciones de seguimiento se detallan en la tabla siguiente.

| Acción | Responsable | Fecha de entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejecutar una revisión integral del MVP. | Derian e Ignacio | 19/06/2026 | Completado |
| Registrar incidencias pendientes. | Derian e Ignacio | 19/06/2026 | Completado |
| Priorizar facturación y membresías. | Derian e Ignacio | 19/06/2026 | Completado |

Observaciones: No se incluyeron credenciales ni secretos en la documentación del proyecto.

Firma de los estudiantes: ______________________ y ___________________

Firma del tutor: ____________________________________________________

Colegio Técnico Profesional de Platanares.

Dirección Regional Pérez Zeledón

BITÁCORA DEL PROYECTO GYMHUB — EXPOTÉCNICA 2026

Bitácora N.°: 15.    Fecha: 19 de junio de 2026.

Nombre completo de los estudiantes: Derian Acuña Rojas e Ignacio Masis Cascante.

Hora de inicio: 12:00 m. d.    Hora de finalización: 4:30 p. m.

Materiales utilizados: Computadoras, aplicación desplegada, navegador, suite de pruebas y lista de deuda técnica.

Lugar: Laboratorio de informática del CTP de Platanares.

1. Actividad(es) realizada(s): 1. Recorrido integral del MVP con datos ficticios. 1.1 Comprobación de login, paneles, miembros, planes, asistencia, pagos y perfil. 1.2 Revisión de permisos y estados de error. 2. Registro de incidencias. 3. Priorización de membresías y facturación para el siguiente ciclo.

2. Producto de la actividad realizada (datos, información, resultados, entre otros): Lista consolidada de incidencias y prioridades de estabilización del flujo principal.

3. Análisis de los productos recopilados: La revisión confirmó que el valor demostrable dependía de un recorrido estable. Se pospusieron funciones secundarias cuando no contribuían directamente al flujo principal del MVP.

4. Acciones requeridas: Las acciones de seguimiento se detallan en la tabla siguiente.

| Acción | Responsable | Fecha de entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Corregir reglas de membresías. | Derian e Ignacio | 26/06/2026 | Completado |
| Ajustar facturación y estados de pago. | Derian e Ignacio | 26/06/2026 | Completado |
| Revisar alertas asociadas. | Derian e Ignacio | 26/06/2026 | Completado |

Observaciones: Sesión de revisión y pruebas; no generó un commit independiente el mismo viernes.

Firma de los estudiantes: ______________________ y ___________________

Firma del tutor: ____________________________________________________

Colegio Técnico Profesional de Platanares.

Dirección Regional Pérez Zeledón

BITÁCORA DEL PROYECTO GYMHUB — EXPOTÉCNICA 2026

Bitácora N.°: 16.    Fecha: 26 de junio de 2026.

Nombre completo de los estudiantes: Derian Acuña Rojas e Ignacio Masis Cascante.

Hora de inicio: 12:00 m. d.    Hora de finalización: 4:30 p. m.

Materiales utilizados: Computadoras, Django, React, Pytest, Vitest, base de datos de prueba y documentación funcional.

Lugar: Laboratorio de informática del CTP de Platanares.

1. Actividad(es) realizada(s): 1. Ajuste del dominio de membresías y facturación. 1.1 Revisión de vigencia, cancelación y estados de pago. 1.2 Actualización de servicios de usuarios. 2. Corrección de tipos de alertas. 3. Actualización de pruebas relacionadas.

2. Producto de la actividad realizada (datos, información, resultados, entre otros): Reglas de membresía y facturación corregidas, migraciones actualizadas y pruebas de negocio ampliadas.

3. Análisis de los productos recopilados: Se verificó que membresía y pago son conceptos relacionados, pero no idénticos. La lógica debía mantener trazabilidad y evitar mostrar como activa una membresía fuera de vigencia.

4. Acciones requeridas: Las acciones de seguimiento se detallan en la tabla siguiente.

| Acción | Responsable | Fecha de entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Organizar el informe de ExpoTÉCNICA. | Derian e Ignacio | 03/07/2026 | Completado |
| Diseñar el instrumento de encuesta. | Derian e Ignacio | 03/07/2026 | Completado |
| Definir el modelo Canvas inicial. | Derian e Ignacio | 03/07/2026 | Completado |

Observaciones: Evidencia: cambios de billing, servicios de usuarios, alertas y pruebas backend/frontend.

Firma de los estudiantes: ______________________ y ___________________

Firma del tutor: ____________________________________________________

Colegio Técnico Profesional de Platanares.

Dirección Regional Pérez Zeledón

BITÁCORA DEL PROYECTO GYMHUB — EXPOTÉCNICA 2026

Bitácora N.°: 17.    Fecha: 3 de julio de 2026.

Nombre completo de los estudiantes: Derian Acuña Rojas e Ignacio Masis Cascante.

Hora de inicio: 12:00 m. d.    Hora de finalización: 4:30 p. m.

Materiales utilizados: Computadoras, lineamientos ExpoTÉCNICA 2026, LaTeX, bibliografía, Canvas, Google Forms y documentación del proyecto.

Lugar: Laboratorio de informática del CTP de Platanares.

1. Actividad(es) realizada(s): 1. Inicio formal del informe escrito. 1.1 Revisión de los lineamientos de modelo y plan de negocios. 1.2 Organización de justificación, objetivos, idea de negocio y Canvas. 2. Diseño del instrumento de validación. 3. Preparación de la estructura LaTeX y de las fuentes bibliográficas.

2. Producto de la actividad realizada (datos, información, resultados, entre otros): Primera versión del escrito, estructura documental, borrador de encuesta y organización inicial del modelo de negocio.

3. Análisis de los productos recopilados: Se estableció que el escrito debía seguir la secuencia investigación, desarrollo tecnológico, modelo de negocio y viabilidad. También se acordó no presentar como implementadas capacidades futuras.

4. Acciones requeridas: Las acciones de seguimiento se detallan en la tabla siguiente.

| Acción | Responsable | Fecha de entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Aplicar la encuesta a personas adultas. | Derian e Ignacio | 24/07/2026 | Completado |
| Mejorar membresías y cobros para la demo. | Derian e Ignacio | 10/07/2026 | Completado |
| Mantener datos y evidencias anonimizados. | Derian e Ignacio | 24/07/2026 | Completado |

Observaciones: El proyecto se documentó como nuevo para ExpoTÉCNICA; su idea original surgió académicamente en 2025.

Firma de los estudiantes: ______________________ y ___________________

Firma del tutor: ____________________________________________________

Colegio Técnico Profesional de Platanares.

Dirección Regional Pérez Zeledón

BITÁCORA DEL PROYECTO GYMHUB — EXPOTÉCNICA 2026

Bitácora N.°: 18.    Fecha: 10 de julio de 2026.

Nombre completo de los estudiantes: Derian Acuña Rojas e Ignacio Masis Cascante.

Hora de inicio: 12:00 m. d.    Hora de finalización: 4:30 p. m.

Materiales utilizados: Computadoras, React, Django, base de datos de prueba, Pytest, Vitest, Google Forms y prototipo publicado.

Lugar: Laboratorio de informática del CTP de Platanares.

1. Actividad(es) realizada(s): 1. Desarrollo del flujo de membresías y cobros. 1.1 Creación de vistas de membresía para miembro y entrenador. 1.2 Revisión de periodos, pagos y reinicio de datos de demostración. 2. Ajustes del registro de sesiones. 3. Pruebas de paneles, miembros, asistencia y facturación. 4. Inicio de recolección de respuestas de encuesta.

2. Producto de la actividad realizada (datos, información, resultados, entre otros): Flujo de membresías más completo, facturación corregida, comandos para datos de demo y primeras respuestas de validación.

3. Análisis de los productos recopilados: Las mejoras facilitaron demostrar el ciclo desde la asignación de una membresía hasta el control de pagos. La encuesta comenzó a aportar evidencia, sin considerarse representativa del cantón.

4. Acciones requeridas: Las acciones de seguimiento se detallan en la tabla siguiente.

| Acción | Responsable | Fecha de entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Mejorar creación de planes de rutinas. | Derian e Ignacio | 17/07/2026 | Completado |
| Agregar búsqueda y vistas de miembros. | Derian e Ignacio | 17/07/2026 | Completado |
| Continuar recolección de encuesta. | Derian e Ignacio | 24/07/2026 | Completado |

Observaciones: Las respuestas se recopilaron sin nombres, correos ni datos de salud.

Firma de los estudiantes: ______________________ y ___________________

Firma del tutor: ____________________________________________________

Colegio Técnico Profesional de Platanares.

Dirección Regional Pérez Zeledón

BITÁCORA DEL PROYECTO GYMHUB — EXPOTÉCNICA 2026

Bitácora N.°: 19.    Fecha: 17 de julio de 2026.

Nombre completo de los estudiantes: Derian Acuña Rojas e Ignacio Masis Cascante.

Hora de inicio: 12:00 m. d.    Hora de finalización: 4:30 p. m.

Materiales utilizados: Computadoras, React, Django, Pytest, Vitest, Recharts, Google Forms y documentación de API.

Lugar: Laboratorio de informática del CTP de Platanares.

1. Actividad(es) realizada(s): 1. Mejora de planes de entrenamiento. 1.1 Desarrollo de un asistente para crear rutinas. 1.2 Incorporación de estado, nivel y notas del plan. 2. Búsqueda y mejora de vistas de miembros. 3. Ajustes de gráficas y funciones de chat contextual. 4. Seguimiento de la encuesta de validación.

2. Producto de la actividad realizada (datos, información, resultados, entre otros): Asistente de planes, modelo de rutinas ampliado, búsqueda de miembros y funciones visuales actualizadas.

3. Análisis de los productos recopilados: La creación guiada redujo la complejidad de preparar una rutina. Las funciones de IA se mantuvieron como apoyo opcional y no sustituyeron decisiones del entrenador ni asesoría profesional.

4. Acciones requeridas: Las acciones de seguimiento se detallan en la tabla siguiente.

| Acción | Responsable | Fecha de entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Cerrar y analizar la encuesta. | Derian e Ignacio | 24/07/2026 | Completado |
| Generar gráficos reproducibles. | Derian e Ignacio | 24/07/2026 | Completado |
| Consolidar informe y anexos. | Derian e Ignacio | 24/07/2026 | Completado |

Observaciones: Se respetaron las limitaciones del módulo de nutrición y el carácter complementario de la IA.

Firma de los estudiantes: ______________________ y ___________________

Firma del tutor: ____________________________________________________

Colegio Técnico Profesional de Platanares.

Dirección Regional Pérez Zeledón

BITÁCORA DEL PROYECTO GYMHUB — EXPOTÉCNICA 2026

Bitácora N.°: 20.    Fecha: 24 de julio de 2026.

Nombre completo de los estudiantes: Derian Acuña Rojas e Ignacio Masis Cascante.

Hora de inicio: 12:00 m. d.    Hora de finalización: 4:30 p. m.

Materiales utilizados: Computadoras, exportación de Google Forms, Python, Matplotlib, LaTeX, BibLaTeX, capturas del MVP y lineamientos ExpoTÉCNICA.

Lugar: Laboratorio de informática del CTP de Platanares.

1. Actividad(es) realizada(s): 1. Cierre de la encuesta con 15 respuestas válidas. 1.1 Clasificación de cinco responsables y diez miembros. 1.2 Generación reproducible de cuatro gráficos. 2. Revisión de costos, precios y punto de equilibrio. 3. Consolidación del informe LaTeX, referencias y anexos. 4. Preparación de capturas con datos ficticios.

2. Producto de la actividad realizada (datos, información, resultados, entre otros): Encuesta analizada, gráficos finales, informe escrito compilado y PDF vigente con evidencia técnica y comercial.

3. Análisis de los productos recopilados: Los resultados respaldaron la prioridad de cobros, acceso móvil, rutinas y progreso dentro de la muestra. Se mantuvo la limitación metodológica: los datos no se generalizan a todos los gimnasios de Pérez Zeledón.

4. Acciones requeridas: Las acciones de seguimiento se detallan en la tabla siguiente.

| Acción | Responsable | Fecha de entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisar y completar las bitácoras del proyecto. | Derian e Ignacio | 31/07/2026 | En proceso |
| Revisar la coherencia entre el informe escrito, la encuesta y la presentación del proyecto. | Derian e Ignacio | 07/08/2026 | Pendiente |
| Ensayar la exposición y distribuir los temas entre ambos integrantes. | Derian e Ignacio | 07/08/2026 | Pendiente |

Observaciones: La exportación original de la encuesta se conservó sin modificaciones. Queda pendiente realizar la revisión final conjunta del informe, las bitácoras y la exposición.

Firma de los estudiantes: ______________________ y ___________________

Firma del tutor: ____________________________________________________